## Egyéni projekt jegyzőkönyv – Vecsési telephely

Projekt neve: Hálózati vizsga projekt
Telephely: Vecsés – Logisztikai és fejlesztési központ
Készítette: Hidi Roland
Projekt kezdete: 2025.11.01
Jegyzőkönyv lezárása: 2026.03.31
Projekt állapota: Folyamatban

### 2025.11.07

A projekt megkezdése.
Átnéztük a kapott feladatot és a vecsési telephely épületének adatait. Megismertük az épület felépítését és a hálózat tervezési követelményeit.

### 2025.11.14

Elkezdtem a vecsési telephely hálózati igényeinek felmérését. Meghatároztuk, hogy külön hálózat szükséges a raktár, iroda, kamerák és vendégek számára.

### 2025.11.21

Az eszközök és felhasználók számának áttekintése történt. Meghatároztuk a szükséges hálózati eszközöket és azok elhelyezését szintenként.

### 2025.11.28

Elkezdődött a logikai hálózat tervezése. VLAN-ok kialakításának megtervezése a különböző részlegek elkülönítéséhez.

### 2025.12.05

A hálózat felépítésének pontosítása. A rack szekrények és fő hálózati pontok helyének meghatározása a vecsési épületben.

### 2025.12.12

A fizikai hálózat tervezésének előkészítése. Meghatároztuk a kábelezési megoldásokat és az optikai kapcsolatokat a szintek között.

### 2025.12.19

Elkészült a vecsési telephely alap hálózati tervrajza. A hálózati eszközök elhelyezése felkerült a tervre.

### 2026.01.09

Megkezdtem a Cisco Packet Tracer környezetben a topológia kialakítását a vecsési telephelyhez.

### 2026.01.16

A hálózati eszközök összekötése és az alap működés ellenőrzése történt a szimulációban.

### 2026.01.23

IPv4 címzési terv elkészítése és kiosztása a különböző hálózatok között.

### 2026.01.30

A VLAN-ok működésének ellenőrzése és a hálózat szegmentálásának beállítása.

### 2026.02.06

Az OSPF dinamikus forgalomirányítás beállításának megkezdése Cisco környezetben.

### 2026.02.13

Az OSPF konfiguráció tesztelése, hálózatok közötti kommunikáció ellenőrzése.

### 2026.02.20

A Wi-Fi hálózat lefedettségének megtervezése a raktári és irodai szinten. Figyelembe vettük a fém polcrendszereket és falakat.

### 2026.02.27

A vecsési telephely hálózati topológiája elkészült.
Kész az IPv4 címzés, az OSPF forgalomirányítás és a Wi-Fi lefedettségi terv.